Календарный план и смета проекта аналогичной программы.

Календарный план:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Срок проведения, начало - конец | Описание | Стоимость, руб. |
| 1 | 2021.01.11  –  2021.01.11  (1 день/4 часа) | **Макетирование**  Создание макетов десктопной версии:  - главное окно программы  - окно создания заметок  - окно редактирования заметок  - окно просмотра заметок | 600 |
| 2 | 2021.01.11  –  2021.01.11  (1 день/2 часа) | **Проектирование**  Диаграммы пакетов десктопной версии  Диаграммы классов десктопной версии | 300 |
| 3 | 2021.01.12  –  2021.01.14  (3 дня/24 часа) | **Реализация**  Разработка программы согласно спроектированным диаграммам | 3600 |
| 4 | 2021.01.15  –  2021.01.15  (1 день/6 часа) | **Тестирование и отладка**  Составление плана тестирования  Тестирование функциональных требований к программе | 900 |
| 5 | 2021.01.15  –  2021.01.15  (1 день/2 часа) | **Внедрение и подготовка проектной документации**  Сборка установщика десктопной версии  Написание пояснительной записки | 300 |
|  | Итог: 5 дней (38 часов) |  | 5700 |

Смета проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Статья расходов | Затраты, руб. |
| 1 | Оплата времени разработки:  - Младший разработчик | 5700 |
| 2 | Накладные расходы:  - Печать документации | 100 |
| 3 | Себестоимость (сумма пунктов 1 и 2) | 5800 |
| 4 | Норма прибыли (15% от себестоимости) | 870 |
|  |  | Итого: 6650 |

Диаграмма Гантта: